# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку чат-бота для Telegram и WhatsApp
для компании «Веслево Клуб»

## 1. Общая информация о проекте

Основная задача чат-бота — автоматизация коммуникаций, снижение нагрузки на администраторов и улучшение клиентского опыта.

# 2. Цели проекта

- Автоматизировать ответы на типовые вопросы гостей.

- Обеспечить удобный и быстрый путь к бронированию через систему Bnovo.

- Собирать обращения, лиды и запросы на групповые выезды.

- Поддерживать несколько каналов коммуникации (Telegram, WhatsApp).

- В будущем — расширить функциональность за счёт интеграции с API Bnovo.

# 3. Требуемые каналы

Бот должен работать в следующих каналах:

- Telegram (основной канал)

- WhatsApp Business (через официального провайдера API: 360dialog, Vonage, Wazzup, Twilio или аналог)

- Возможность добавления дополнительных каналов в будущем (VK, веб-виджет на сайт).

# 4. Основной функционал (MVP)

## 4.1. FAQ / Автоматические ответы

Бот должен уметь отвечать на типовые вопросы, включая:

- Как добраться

- Что включено в проживание

- Домики и инфраструктура

- Правила заезда/выезда

- Питомцы

- Рыбалка и досуг

- Баня

- Что рядом

- Контакты администратора
(Полный список FAQ и тексты — мы предоставляем.)

Ответы должны быть:

- структурированными

- краткими

- с возможностью перехода к оператору.

## 4.2. Переход к онлайн-бронированию

Варианты реализации (MVP):

### Telegram

- Использование встроенного модуля онлайн-бронирования Bnovo через WebApp / webview.

- Плавный переход из диалога → открывается модуль внутри Telegram.

### WhatsApp

- Переход по прямой ссылке на модуль бронирования Bnovo.

Важно: на первом этапе интеграции с API Bnovo не требуется, но должна быть предусмотрена возможность её добавления в следующую фазу.

## 4.3. Сбор лидов и заявок

Бот должен собирать заявки на:

- групповые выезды, ретриты, корпоративы

- индивидуальные вопросы

- нестандартные запросы

Структурированная форма:

- Имя

- Телефон

- Предполагаемые даты

- Количество человек / группа

- Комментарий

- Автоматическая отправка админу (Telegram + email опционально)

## 4.4. Передача диалога оператору

- Возможность передать пользователя живому сотруднику (администратору).

- Подрядчик должен настроить удобный механизм уведомления (Telegram-чат или WhatsApp Business Manager).

# 5. Функционал следующего этапа (закладываем в архитектуру)

Подрядчик должен предусмотреть техническую возможность подключить позже:

### 5.1. Интеграцию с Bnovo API:

- получение категорий номеров

- проверка доступности

- показ цен

- создание бронирования прямо в боте

### 5.2. AI-модуль (LLM) с нашей базой знаний

Чтобы бот мог отвечать на сложные вопросы гостей.

### 5.3. Рассылки и триггеры

Например:

- напоминание о заезде

- допродажи (баня, рыбалка, мероприятия)

- NPS после отъезда

# 6. Технические требования

## 6.1. Надёжность и архитектура

- Бот должен работать 24/7.

- Все исходники (код, сценарии, интеграции) передаются Заказчику.

- Документация обязательна: инструкция, как вносить изменения и добавлять контент.

- Логи сообщений доступны заказчику.

## 6.2. Обязательное условие — тестовая интеграция с Bnovo

Авторизация в Bnovo Open API (через Postman или серверный скрипт) и получение списка категорий номеров или бронирований.

## 6.3. Соответствие API платформ

- Telegram Bot API

- WhatsApp Business API

- Bnovo API (на следующем этапе)

## 6.4. Хостинг

- Хостинг на стороне подрядчика или заказчика (обсуждается).

# 7. Панель администрирования (минимум)

- Экспорт лидов в Excel/Google Sheets

- Настройки FAQ (тексты, ссылки, изображения)

- Управление сценариями (если на Aimylogic — доступ в проект)

# 8. Этапы разработки

### Этап 1. Проектирование (3–5 дней)

- согласование логики и структуры бота

- утверждение FAQ

- прототип меню и сценариев

- выбор технической архитектуры (кастом / Aimylogic)

### Этап 2. Разработка MVP (7–14 дней)

- Telegram-бот

- WhatsApp-бот

- FAQ

- лид-формы

- переход в Bnovo модуль

- передача оператору

- базовая админ-панель

### Этап 3. Тестирование (3–5 дней)

- тестирование всех сценариев

- нагрузочное тестирование

- фиксы

### Этап 4. Запуск и обучение (1–2 дня)

- обучение сотрудников

- передача документации

- релиз бота в прод

### Этап 5. Поддержка (опционально)

- техническое сопровождение

- добавление новых функций

# 9. Приемка работ

Работа считается выполненной, если:

- бот работает в Telegram и WhatsApp

- настроены все сценарии MVP

- рабочий переход в модуль Bnovo функционирует корректно

- лиды приходят администратору

- предоставлены исходники и документация